## Slide 1
MethyAgent 文献情报模块
进展汇报 · 2026-7-1

## Slide 2
本周进展
1
Bug 修复
定位 3 个抽取错误，深挖根因后用代码级校验修复了其中 1 个并验证
2
结构化输出
补全 supplementary_links 字段，新增 pipeline 通过率/完整度日志
3
Pipeline 打通
独立 prototype 跑通 search → GEO 评估 → registry 全链路

## Slide 3
Bug 修复详情
Bug 1 — AUC 误判 (PMID 41796341)
已修复并验证
修复前：LLM 输出 auc_validation = 0.91 摘要实际仅有 sensitivity，无 AUC 数据
LLM 把 specificity 误当成 AUC
代码级修复：
摘要中若无 "AUC"/"ROC" 字样，程序强制将 AUC 置空
不依赖模型自觉遵循 prompt
实盘复测：PMID 现返回 auc_validation = null
Bug 2 — 组织/cfDNA 指标混淆 (PMID 40860669)
仍未解决
sample_type = plasma_cfdna，但 AUC = 0.922（实为组织 AUC，cfDNA 真实 AUC 仅 0.728） 仅有 prompt 规则，同一PMID 仍返回相同错误结果
与 Bug 1 同一根因：模型不遵循纯 prompt 指令
下一步：
程序对摘要拆句，若 tissue/cfDNA 关键词与 AUC 数值不在同一句，直接由代码置空该 AUC
不再要求模型判断
Bug 3 — 参考数据集误标 (PMID 40860669)
仍未解决
dataset_ids 中仍包含 GSE50132（小鼠白细胞背景过滤参考集，非本研究主数据） 仅有 prompt 规则，同一 PMID 仍返回相同错误结果
下一步：
检测每个 accession 在摘要中出现的上下文，若附近出现 reference/background/normalization/control panel 等词，从 dataset_ids 中排除

## Slide 4
Pipeline
数据集 | 判断 | 理由（真实 LLM 输出） | registry 写入
GSE50132 | exclude | 数据集为小鼠精子 RNA 研究，不含人类血浆 cfDNA 样本，不适用于乳腺癌早筛 | needs_review=False
GSE69914 | manual_review | 数据集含血浆 cfDNA，方向相关；但元数据不完整、样本级注释不清晰，需人工复核 | needs_review=True
Test：PMID 40860669，乳腺癌血浆cfDNA查询）

## Slide 5
智谱咨询对照和下一步
问题 | 应对与下一步
无评估体系 | 已建 scripts/gold_standard.py，2/10 已核验；下一步补全剩余 8 条，跑完整评估
结构化输出无强制校验 | Bug 1 已验证代码级校验可行；尝试修复 Bug 2/3
无可观测性 | 已加 Stage1/Stage2 通过率与完整度日志；发现 data_availability 完整度为 0%，下一步排查根因
缺乏结构性输出 | 已补 supplementary_links（其余 2 项已存在）—— 完成
Pipeline 整合方案未定 | prototype 已验证全链路可行；下一步决定怎么接入 orchestrator

## Slide 6
任务/问题 | 解决方案
组织/cfDNA 指标混淆、dataset_ids 参考集误入（Bug 2 & 3 未修复） | 参照 Bug 1 思路做代码级输出后校验：AUC 与 sample_type 须在同一句；accession 附近若出现 reference/background/normalization 等词则从 dataset_ids 剔除
data_availability 字段完整度为 0% | 排查根因：prompt 遗漏 vs 模型未遵循；对应补 prompt 或加输出后校验
智谱指出 LLM 输出靠 regex 兜底，静默失败掩盖错误 | 评估为结构化输出加入强制 schema 校验（function calling / structured output），复用 Bug 1 的思路
Pipeline 整合方案未定，端到端集成测试尚未搭建 | 待方案确认后（详见下一张 slide 三选一），补充端到端集成测试：query → parser → NCBI → Stage1 → Stage2 → GEO 评估 → registry
金标准评估仅 2/10 已核验，覆盖不足 | 补全剩余 8 条人工核验数据，跑一次完整 scripts/gold_standard.py，输出各字段精确率/召回率
问题和下一步计划